## Slide 1: 스크립트 언어 프로젝트 중간 발표
Company LOGO
2012181019 성민제
2012182036 정수영

## Slide 2: 목 차
컨셉 소개
개발 일정
중간 시연
Company LOGO

## Slide 3: 컨셉 소개
Company LOGO

## Slide 4: 개발 일정
Company LOGO
주차 | 계획 | 세부계획 | 시행 | 진행률
1주차 (5.5 ~ 5.11) | 기획 발표, 역할분담 | Youtube 활용 발표 | 역할 분담 및 PyQt5 조사 | 100%
2주차 (5.12 ~ 5.18) | OpenAPI 연동 | 국가공공데이터 OpenAPI 활용 | PyQt5 설치 및 Designer 사용하여 GUI 생성 | 80%
3주차 (5.19 ~ 5.25) | 검색, 프린트 구현 | 코스명을 검색해서 찾는 기능 코스명을 입력하면 코스 정보를 제공 | OpenAPI Parsing 성공 | 100%
4주차 (5.26 ~ 6.1) | 갱신 기능 구현 중간 시연 | 코스 추가 및 삭제 Youtube 활용 중간 발표 | 여행지 프린트 및 검색 기능 구현 | 100%
5주차 (6.2 ~ 6.8) | 랭킹(별점) 기능 구현 이메일 전송 기능 구현 | 코스 마다 별점을 줄 수 있게 함 이메일 전송 기능 구현 |  | 
6주차 (6.9 ~ 6.15) | 지도 연동 구현 | 지도에 코스명이 나오게 하여 시각화 함 |  | 
7주차 (6.16 ~ 6.22) | 배포 파일 제작 최종 발표 | C/C++연동, Youtube 활용 최종 발표 |  | 

## Slide 5: 중간 시연
Company LOGO

## Slide 6
Company LOGO
감 사 합 니 다